|  |
| --- |
| **Հավելված N 3****ՀՀ կառավարության 2006 թվականի****նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Համայնքային փողոցների գազաֆիկացում****Աբովյան համայնքի** **Աբովյան քաղաքի** 8-րդ մկր/շրջ. 1-ին թաղամասի, **Բալահովիտ գյուղի** 7-րդ փողոց 1-ին նրբ., 1-ին թաղամասի 1-ին փողոցի, 1-ին թաղամասի 2-րդ փողոցի, Ծաղկունք 3-րդ փողոցի, Ծաղկունք 3-րդ փողոց 5-րդ նրբ. 1-ին փակուղու,**Գետարգել գյուղի** 2-րդ փողոցի,**Կամարիս գյուղի**6-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբ., 9-րդ փողոցի 2-ին նրբ.,**Պտղնի գյուղի** Այգեգործական 1-ին փողոցի **գազաֆիկացման աշխատանքներ։**  |
| **Մարզ** | Կոտայք  |
| **Համայնքը /համայնքները** | Աբովյան համայնքՄասնակից բնակավայրեր՝**Աբովյան, Բալահովիտ, Գետարգել, Կամարիս, Պտղնի** |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Աբովյան բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 16 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 36 կմԲալահովիտ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 15 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 40 կմԳետարգել բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 15 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմԿամարիս բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 23 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմՊտղնի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 41 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Համայնքի՝ 89 145 մարդ, Ծրագիրն իրականացնող բնակավայրի ՝ 67 507 մարդ |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *---* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *---* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ՝ հաստատված 09.08.2007 թվականի N 1036-Ն որոշմամբ |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Աբովյան համայնքում գործում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ։ Ջրամատակարարման համակարգը մասնակիորեն վերանորոգվել է, ջրահեռացման համակարգում կան զգալի ներդրումների կարիք։ Աբովյան համայնքում ջրամատակարարումը իրականացվում է 17 ժամ տևողությամբ։Համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերից Գեղաշենում և Կամարիսում ջրամատակարարումը իրականացվում է հորատման միջոցով առաջացած ջրից, իսկ մնացած բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման ցանցից։Բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգից, բացի Գետարգել և Բալահովիտ բնակավայրերից։ Աբովյան համայնքի տարածքը (ներառյալ բնակավայրերը) գազաֆիկացված է 95 %-ով։ Համայնքն ունի ոռոգման ցանցի վերականգնման խնդիրներ, քանի որ բնակավայրերում առկա են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։Աբովյանում փողոցային լուսավորությունն առկա է համայնքի գերակշռող մասում, կենտրոնական փողոցները լուսավորված են էներգախնայող լուսատուներով։ Բնակավայրերում առկա են լուսավորության համակարգերի անցկացման խնդիրներ, որի մեջ առկա են էներգախնայող լուսատուների ձեռք բերման խնդիրը։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Աբովյան համայնքի բնակավայրերի նոր աճող թաղամասերի բնակչության բարեկեցիկ կյանքն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել տարածքի գազամատակարարումը: Այդ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է իրականացնել գազատարների կառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ՝ ապահովելով բնակիչների մշտական գազամատակարարումը, ինչը համայնքը կդարձնի ավելի գրավիչ և հարմարավետ։ |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Ծրագրային հայտը բխում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և այն կնդգրկվի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարության մեջ: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Աբովյան համայնքում ունենալ վերելակային ժամանակակից համակարգ, որը կնպաստի նաև համայնքի շուրջ 67 507 մարդու կենսամակարդակի բարձրացմանը։ |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Կազմել նախագիծ - նախահաշվային փաստաթղթեր:Իրականացնել Աբովյան համայնքի**Աբովյան քաղաքի** 8-րդ մկր/շրջ. 1-ին թաղամասի 700մ երկարությամբ, **Բալահովիտ գյուղի** 7-րդ փողոց 1-ին նրբ. 200մ երկարությամբ, 1-ին թաղամասի 1-ին փողոցի 455մ երկարությամբ, 1-ին թաղամասի 2-րդ փողոցի 482մ երկարությամբ, Ծաղկունք 3-րդ փողոցի 300մ երկարությամբ, Ծաղկունք 3-րդ փողոց 5-րդ նրբ. 1-ին փակուղու 300մ երկարությամբ, **Գետարգել գյուղի** 2-րդ փողոցի 450 մ երկարությամբ, **Կամարիս գյուղի**6-րդ փողոցի 460 մ երկարությամբ, 9-րդ փողոցի 1-ին նրբ. 320մ երկարությամբ, 9-րդ փողոցի 2-ին նրբ. 470մ երկարությամբ, **Պտղնի գյուղի** Այգեգործական 1-ին փողոցի 400մ երկարությամբ գազաֆիկացման աշխատանքներ։ Կազմակերպել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում, մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Գազատար ցանցի կառուցման արդյունքում կավելանա ապահովված բնակիչների թիվը, և այն կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ գազաֆիկացված բնակֆոնդի ընդհանուր բաժնային սեփականության արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով։ |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Գազաֆիկացման աշխատանքների արդյունքում կապահովվի Աբովյան բնակավայրի թվով 67 507 բնակիչների անվտանգությունը և հարմարավետությունը։Ծրագրի արդյունքում գազամատակարարման համակարգից օգտվող տնային տնտեսությունների թիվը՝ 144 |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի 30 ժամանակավոր աշխատատեղեր։ |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա (2023թ.) բյուջեն` 6698645,0 դրամ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները**այդ թվում՝ | 1272667.0 | 1184878.5 | 93.1 |
| -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 827500.0 | 909662.1 | 109.9 |
| - Սեփական եկամուտներ | 435469.1 | 517631.2 | 118.9 |
| -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 445167.0 | 275216.3 | 61.8 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ | 2232894.8 | 685447.5 | 30.7 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 805565.5 | 530739.7 | 65.9 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 1427329.3 | 154707.7 | 10.8 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,**որից՝ | 1427329.3 | 154707.7 | 10.8 |
| - ճանապարհաշինություն | 645029.5 | 21806.1 | 3.4 |
| - ջրամատակարարում | 55000.0 | 14177.4 | 2.6 |
| - փողոցային լուսավորություն | 112937.2 | 53669.1 | 47.5 |
| - գյուղատնտեսություն | 20043.0 | 192.0 | 1 |
| -նախադպրոցական կրթություն | 107937.6 | 26937.5 | 25.0 |
| -հանգստի գոտիների կառուցում | 50000.0 | 46638.3 | 93.2 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 3811492.0 դրամ

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Պլանը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում**այդ թվում՝ | 3655942.2 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3155942.2 |
| - սեփական եկամուտներ | 1737833.0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 500000.0 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 3811492.0 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3311492.0 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 500000.0 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 500000.0 |
| - ճանապարհաշինություն | 1319580.0 |
| - ջրամատակարարում | 76923.0 |
| - փողոցային լուսավորություն | 76520.0 |
| - գյուղատնտեսություն | 76923.0 |
| -բնակարանային շինարարություն | 54628.0 |
| -նախադպրոցական հաստատություններ (ակտիվների ձեռքբերում) | 100000.0 |

 |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 3811492.0 դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 3824620.0 դրամ. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվանհաջորդող տարի |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**այդ թվում՝ | 3655942.0 | 3534096.5 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3155942.2 | 3034096.5 |
| - Սեփական եկամուտներ | 1737833.0 | 1757118.4 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 500000.0 | 500000.0 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի,** որից՝ | 3811492.0 | 3824620.0 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3311492.0 | 3324620.0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 500000.0 | 500000.0 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի, որից՝** | 1319580.0 | 1319580.0 |
| - ճանապարհաշինություն | 76923.0 | 76923.0 |
| - ջրամատակարարում | 76520.0 | 76520.0 |
| - փողոցային լուսավորություն | 76923.0 | 76923.0 |
| - գյուղատնտեսություն | 54628.0 | 54628.0 |
| -բնակարանային շինարարություն | 100000.0 | 100000.0 |
| -նախադպրոցական հաստատություններ (ակտիվների ձեռքբերում) | 1319580.0 | 1319580.0 |
| **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**/*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար**համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* | 1 409 233.0 | 1 518 300.0 |
| - ճանապարհաշինություն | 661 828.2 | 750 800.0 |
| - փողոցային լուսավորություն | 51 060.9 | 60 700.0 |
| - գազամատակարարում | 48 069.4 | 50 000.0 |
| - նախադպրոցական հաստատություններ | 343 743.0 | 350 800.0 |
| - հասարակական շենքեր | 304 531.5 | 306 000.0 |

 |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** | Համայնքի 2024 թվականի բյուջետային մուտքերը՝ ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կազմելու է 3655942.2 հազար դրամ, ֆոնդային մասով նախատեսվել է ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախս՝ 1737000.0 հազար դրամի, որից 40 000,0 հազար դրամը նախատեսված է ընդհանուր բնույթի ծառայությունների, 1 319 580.0 հազար դրամը՝ ճանապարհաշինության, 40 000.0 հազար դրամը՝ շրջակա միջավայրի պահպանության և աղբահանության, 76 520.0 հազար դրամը՝ փողոցների լուսավորության, --- հազար դրամը՝ հանգստի և սպորտի ծառայությունների, 100 000.0 հազար դրամը՝ նախադպրոցական հիմնարկների հիմնանորոգման, 21 120.0 հազար դրամը՝ գազատարների կառուցման, 76 923.0 հազար դրամը՝ ոռոգման համակարգի վերանորոգման, 29 628.0 հազար դրամը՝ բնակարանային տնտեսության ոլորտի համար։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 1 815.0 դրամ,****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 185.0 դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 815.0 դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 544.0 դրամ,****ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 300.0 դրամ** | 87 399.0 դրամ (100%) |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | 48 069.45 դրամ (55%) |
| ***Այլ ներդրողներ*** | *---* |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | Սկիզբը ապրիլ 2024թ. Տևողությունը 4 ամիս՝ օգոստոս 2024թ. |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը։ |
| ***Ամսաթիվ*** | 22 օգոստոս 2023թ. |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝** Մերուժան Մելիքսեթյան

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը ՝** m.m.meliksetyan@mail.ru, +374 93 733007

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  **Համայնքի ղեկավար` Է. Բաբայան** |